**网站建设合同书**

装订处

**甲方：**  **（以下简称甲方）**

**乙方： （以下简称乙方）**

甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行网站建设事宜达成以下协议。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本合同。

**第一章 委托业务范围**

1. 本合同规定的项目的工作内容、工作进度安排和付款方式等信息由附件载明。
2. 本合同附件为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。

**第二章 双方的权利和义务**

1. 甲方的权利和义务
   1. 有权要求乙方按照双方商定的委托业务，在双方约定的时间内完成合同中规定的内容。
   2. 以可编辑电子文档的形式提供有关甲方的材料及图片等，应保证材料完整准确，图片清晰。向乙方提供的资料不会侵犯第三方的权利，若发生侵犯第三方权利的情形，由甲方承担全部责任。
   3. 在网页制作的过程中应给予乙方积极配合，在双方商定的时间内拿出全面确定的修改意见。
   4. 在网站制作的不同阶段，应依据合同按时支付相关费用。
   5. 在使用建设完成的网站时，应当符合国家法律的规定和社会公共利益。
   6. 甲方应当按照国家要求对其名下的网站在相关部门进行备案及其他可能的审批申请，由于未进行相关申请或申请不通过造成的网站不能上线运营、运营过程中被关闭等后果由甲方承担相应责任。
   7. 甲方有权对乙方的工作进行监督及对乙方的工作进行验收，乙方应予以配合。
   8. 甲方委托乙方完成的工作成果的知识产权由甲方独家享有。
2. 乙方的权利和义务
   1. 按照双方商定的委托业务，在双方约定的时间内按照甲方提供的材料完成网站建设项目。
   2. 保证网站整体艺术设计具有独创性，为甲方设计的网站在知识产权方面如因乙方原因与第三方发生法律纠纷，责任由乙方承担。若甲方与第三方发生的知识产权纠纷由甲方提供给乙方使用的资源或由甲方指定使用的资源导致，则乙方不承担相应责任。
   3. 乙方在网站设计过程中不提供包含人物面部、人物身体等元素的图片，若甲方需要在网站的设计稿或内容部分需要使用到此类图片，则图片应由甲方提供并由甲方承担与此相关的版权责任。
   4. 对甲方网站中由于乙方失误造成的页面错误、程序缺陷进行修改。乙方保证最终测试合格的功能都能达到合同中关于功能的描述。
   5. 在合同范围内，对甲方在制作过程中提出的合理修改要求尽力配合，并交甲方验收通过。
   6. 按照合同约定的付款方式，收取合同费用。
   7. 完成网站建设后，及时向甲方提供工作成果供甲方使用。
   8. 乙方在合同履行过程中对其所知悉的甲方信息及本协议信息负有保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得对外泄露或用作本协议之外的其他用途。
   9. 在本协议工作完成并经甲方验收合格后，乙方应当将甲方提交的资料全部返还给甲方。

**第三章 网站制作流程**

1. 合同签订

甲乙双方就网站建设事宜达成一致，并签订《网站建设合同书》，甲方同时向乙方支付预付款〔预付款金额请参见附件说明〕。

1. 网站资料提供

在合同签订后的15日以内〔包括非工作日〕，甲方向乙方提供网站建设所需的必要资料，这些资料包括但不限于：主体设计要求、首页主要板块、网站栏目设置、功能实现要求等。由于必要资料提交不及时造成的项目延期，乙方不承担责任。

1. 网站制作

乙方在收到相关资料后，开始网站的制作和开发。制作周期从乙方收到甲方完整资料后的下一个工作日开始计算。制作过程中，甲方可以随时查看、纠正制作中的偏差，由于甲方款项支付不及时、提供建站必要资料和修改意见不及时或反复修改设计稿件造成的项目延迟，乙方不承担相应责任。

1. 测试

乙方制作完成后，将网站内容上传至乙方测试服务器，甲方通过该服务器进行网站测试，甲方将修改意见及时提交给乙方，乙方根据甲方意见进行修改和完善。

1. 验收

甲方对网站验收通过后，乙方有义务为甲方提供网站部署协助。

1. 网站开通

网站开通的标准为网站域名是否与网站挂接，即是否可以通过指定域名访问乙方制作的网站页面。

**第四章 修改及验收**

1. 合同履行期限按照合同中工作进度决定。如遇特殊情况，经双方协商一致，可以延长该期限。
2. 在项目开发过程中，如果甲方提出的需求与合同不符的，则双方协商解决，以签署《网站建设合同补充协议》的方式确认。

**第五章 网站维护**

1. 网站维护分为技术维护和内容维护两部分：技术维护服务是指排除、解决网站运行中发生的功能故障，保证网站正常运行。
2. 甲方对网站验收合格之日起，除网站功能出现与原合同不符的故障、缺陷外，乙方不提供对网站功能的修改和增加。如果甲方需要对于网站进行非内容性的修改，例如网站功能的添加、修改和删除，或对网站整体风格及页面布局进行调整，其费用根据甲方的具体需求另行商定，该费用不包含在本合同内。

**第六章 违约责任**

1. 甲乙双方不得无故解除本合同。甲方无故解除合同的，无权要求乙方返还已经支付的费用。乙方无故解除合同的，应返还已经收取的费用，由此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。
2. 网站在乙方向甲方提交验收要求后，如乙方未满足验收条件以致甲方未能审核通过验收，乙方在甲方提出修改意见(合同范围内)后1个月内仍未达到验收标准，甲方有权因此解除合同并不承担违约责任。
3. 本合同其他条款对合同的解除另有约定的，从其约定。

**第七章 其他条款**

1. 双方当事人应当保守在履行本合同过程中获知的对方商业秘密。
2. 本合同签订后，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充，但应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。
3. 因不可抗力或者其他意外事件，或使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本合同。本合同所称不可抗力、意外事件是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害以及社会事件如战争、动乱、政府行为等，但受不可抗力影响的一方应当及时通知对方并采取合理措施防止损失的扩大。
4. 双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决。
5. 本合同的订立、解释、履行、效力和争议的解决等均适用中华人民共和国法律。
6. 本合同经双方授权代表签字并盖章，自签订日起生效。
7. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

* **合同附件一 网站建设总体说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **项目描述** | **备注** |
| 网站域名 | 乙方提供域名注册协助服务 |  |
| 网站空间 | 乙方提供服务器空间搭建服务 |  |
| 数据库空间 | 乙方提供数据库空间搭建服务 |  |
| 网页设计 | 乙方提供常规设计服务 |  |
| 网站功能模块 | 乙方提供常规网站功能开发服务 |  |
| 网站后期维护 | 技术维护：1年技术维护/支持 |  |
| 网站制作说明 | 电脑版网站制作、手机版网站制作 |  |

网站制作周期共计：  工作日〔此周期为本项目周期上限，乙方可以根据情况提前完成项目实施，但不能延后。〕

* **合同附件二 网站建设费用明细及付款方式**

1. 费用总计

费用共计价格〔RMB〕： 元，该费用包括以下部分：

1. 网站建设费用〔RMB〕： 元，提供网站上线 站长平台对接服务。
2. 首年服务器、域名、技术维护免费，之后正常收取费用服务器、域名、技术维护费用 元/年。

2．收款账号

乙方收款姓名： 太原鸣蝉品牌管理有限公司

乙方银行： 华夏银行太原北城支行

乙方账号：11757000001451428

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：  授权代表：  地址：  电话： | 乙方：  授权代表：  地址：  电话： |

签订日期： 年 月 日