附件2-1

北京市建筑装饰行业施工组织设计竞赛评分表

| 序 号 | 检查 项目 | 评分标准 | 存在问题 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审批手 续、检查 记录 （5分） | （1）审批、会签手续是否齐全（公司、事业部 总工级审批），标准分 1 分； （2）有无技术交底记录，标准分 1 分； （3）总施组、施组中间检查记录是否齐全（三 阶段），是否有调整方案，标准分 3 分 |  |  |
| 2 | 内容全 面性 （10 分） | 共 8 项，标准分 10 分，每缺一项扣2 分。 具体为：编制依据、工程概况、工程特点及难点 分析及对策、施工部署、施工准备、主要施工方 法（包括施工用水用电设计、季节性施工方案 等）、主要施工管理措施、施工总平面布置、施 工进度安排等 |  |  |
| 3 | 施工部 署 （10 分） | （1）施工部署原则思路清晰、结合特点、把握 难点针对性强。标准分 5 分； （2）实际进度与计划是否吻合，不吻合时是否 有进度调整记录，标准分 2 分； （3）各工种、工序安排是否合理,标准分 3 分 |  |  |
| 4 | 主要施 工方法 （40分） | （1）流水段的划分的合理性，标准分 5 分； （2）大型机械设备的选择的合理性，标准分 5 分 （3）各专业、关键分项施工方法，标准分 20 分， 每缺一项扣 3 分； （4）施工方法先进性与针对性，标准分 10 分 |  |  |
| 5 | 工程质 量目标 及保证 措施 （5分） | （1）有无质量目标，标准分 0.5 分； （2）质量保证体系是否建立，标准分 0.5 分； （3）质量保证措施是否合理，是否有针对性， 标准分 4 分 |  |  |

附件2-2

| 序 号 | 检查 项目 | 评分标准 | 存在问题 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 施工管 理措施 （10分） | （1）总分包管理措施是否合理，是否有针对性， 标准分 2 分； （2）保证工期措施是否合理，是否有针对性， 标准分 2 分； （3）消防保卫安全措施是否合理，是否有针对 性，标准分 1 分； （4）环境保护管理措施是否合理，是否有针对 性，标准分 1 分； （5）文明施工管理措施是否合理，是否有针对 性，标准分 1 分 （6）成品保护措施是否合理，是否有针对性， 标准分 1 分； （7）成本控制措施是否合理，是否有针对性， 标准分 2 分 |  |  |
| 7 | 施工安 全保证 措施 （5分） | （1）有无安全管理目标，标准分 0.5 分； （2）有无建立安全施工管理体系，标准分 0.5 分； （3）安全保证措施是否合理，是否有针对性， 标准分 4 分 |  |  |
| 8 | 科技创 新与技 术应用 （10分） | （1）科技推广应用项目情况，标准分 3 分； （2）实际降低成本情况，标准分 2 分； （3）科技创新获奖情况，标准分 5 分 |  |  |
| 9 | 文整质量 （5分） | （1）装订规整，干净整齐，标准分 1 分； （2）文字简洁，语言流畅，无错别字，标准分 2 分； （3）图表整洁、规范、正确，标准分 2 分 |  |  |
| 合计 |  | ∑ = 100 |  |  |