安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 顺毅宜昌化工有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 顺毅宜昌化工有限公司喹啉、双胺等精细化学品生产基地建设项目（年产环丙酸2000t、双胺700t）安全验收评价 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 安全验收评价 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 周智鑫 |  | 王冬梅 |  | 余海波 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 周智鑫、鲁小芳 |  | 2022.7.10 |  | 张苛 | 王冬梅 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 谭辉 | 化工工艺/化工机械 | 028934/S011032000110192001025 |  | 42180175866 | 专职 |
|  | 鲁小芳 | 安全/通风 | 036168/S011032000110193000940 |  | 42220298206 | 专职 |
|  | 冀仕盛 | 电气 | 012346/0800000000207709 |  | / | 专职 |
|  | 周智鑫 | 化工工艺 | 035980/S011032000110192001446 |  | 42190219314 | 专职 |
|  | 丁鹏程 | 自动化 | 039995/S011032000110203000932 |  | / | 专职 |
|  | 夏鹏 | 化工工艺 | 035984/S011032000110192000988 |  | / | 专职 |
|  | 王冬梅 | 化工工艺 | 030942/S011032000110191000567 |  | 42180175741 | 专职 |
|  | 张 苛 | 化工工艺/化工机械 | 028935/S011032000110201000564 |  | 42180199401 | 专职 |
|  | 余海波 | 机械 | 036169/S011032000110193001025 |  | / | 专职 |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| - 项目名称：喹啉、双胺等精细化学品生产基地建设项目（年产环丙酸2000t、双胺700t）。 - 项目性质：新建。 - 建设规模：本期项目建设年产环丙酸2000t、双胺700t生产装置及配套公辅工程设施。 - 建设单位：顺毅宜昌化工有限公司。 - 建设地点：宜昌市姚家港化工园田家河片区。 - 占地面积：本项目占地面积425亩。 - 项目定员：444人。 - 项目立项：建设项目于2019年11月12日取得宜昌开发区经济发展局颁发的《湖北省固定资产投资项目备案证》，登记备案项目代码：2019-420584-26-03-056746。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 周智鑫、谭辉 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 2022.5.9，2022.6.11 |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察中发 现的问题 | 现场氯气缓冲罐压力表根部阀未打开。 现场临时储存的异戊醇、甲醇钠甲醇溶液超过24h用量。 Mg库房内灭火器欠压。 车间现场动火票当班班长未验票。 1车间0m平面、室外设备区储罐数量与实际不一致。 1车间7.5m平面比图纸多3个釜。 2车间格氏反应釜转移至15m平面。 2车间15m平面增加2个分子筛，1个换热器。 2车间19.5m平面新增部分设备。 2车间环氧乙烷罐位置变更。 镁屑储存位置与专篇设计不一致。 丙烯酸甲酯设计储存在罐区，实际桶装储存在仓库。 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |